KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- Tên đề tài: phần mềm quản lý nhân sự

- Mục đích đề tài: Quản lý nhân sự của một công ty với quy

- Mô tả các chức năng:

- Phân quyền người dùng theo các vai trò: Quản lý, Leader, Nhân viên...

- Đăng nhập: Sử dụng JWT để xác thực người dùng và cấp token.

- Đăng xuất: Xoá token ở phía client

- Vai trò:

- Quản lý: Toàn quyền hệ thống, thêm/sửa/xoá user, phòng ban, vai trò, nhóm, quản lý nhân sự thuộc phòng ban mình, tạo tài khoản nhân viên

- Leader: Xem tiến độ nhóm, phân việc thành viên trong nhóm

- User: Chấm công, xem lương, gửi tin nhắn, xem thông tin...

- CRUD chức năng bao gồm:

- User: Thêm/sửa/xoá/thay đổi vai trò hoặc nhóm/phòng ban của người dùng

- Phòng ban: Quản lý danh sách phòng ban, gán user vào phòng ban

- Vai trò: Tạo các role hệ thống (nếu mở rộng)

- Nhóm: Tạo nhóm làm việc (team), gán leader và các thành viên

- Quản lý chấm công:

- Nhân viên chấm công hằng ngày (Check-in / Check-out)

- Hệ thống ghi lại thời gian thực

- Tính lương

- Lương = (Lương cơ bản × Hệ số lương) × (Số ngày công / Số ngày làm việc chuẩn trong tháng)

- Phân việc hàng tuần

- Quản lý / Leader giao việc theo tuần cho nhân viên

- Bao gồm:

+ Tên công việc

+ Hạn hoàn thành

+ Người thực hiện

+ Trạng thái: Chưa làm / Đang làm / Hoàn thành

- Nhắn tin real-time giữa các nhân viên

- Chat giữa các nhân viên (1-1 hoặc nhóm)

- Tích hợp SignalR để realtime

- Xuất bảng báo cáo:

- Báo cáo lương theo tháng

- Danh sách nhân viên theo phòng ban, vai trò, nhóm

- Tổng hợp chấm công

- Tìm kiếm, lọc theo lương, vai trò...

- Công nghệ sử dụng

- ASP.NET Core

- React js

- Boostrap

- Sql server

- SignaIR

- Plan thực hiện

- 15/4 – 18/4 : Lên kế hoạch, Cài đặt môi trường, Bổ sung các kiến thức, .

- 21/4 – 25/4: Thực hiện các chức năng tạo csdl, đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, phân quyền cho người dùng.

- 28/4 – 2/5: Thực hiện các chức năng tạo CRUD user, phòng ban, vai trò, nhóm.

- 5/5 – 9/5: Thực hiện các chức năng chấm công, tính lương, gửi email.

- 12/5 -16/5: Thực hiện chức năng nhắn tin real-time.

- 19/5 - 23/5: Thực hiện chức năng xuất bảng lương, tìm kiếm, lọc nhân viên...

- 26/5 – 30/5: đánh giá và sửa lại các chức năng còn thiếu cũng như chưa thực hiện được.

- 2/6 – 6/6: Làm báo cáo, đánh giá kết quả kỳ thực tập